HSE 计划书

第 一 节 概  述

一、	工程项目概况

为加快鄂尔多斯盆地辽河矿权区勘探开发进程，进一步研究地层走向，储层岩性、物性，提高地层认识水平，对部分油气层采用取心技术。

二 、	在本项工程施工过程中我们遵守以下法律、法规：

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国全民所有制工业企业法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国消防法》

第二节 方针与目标

一、HSE管理方针

（一）安全管理方针：

1、坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针。

2、遵守国家、地方政府和公司的有关法律、法规。

3、严格要求员工履行本岗位安全操作规程。

4、坚持文明施工，做到工完、料尽、场地清。

（二）健康管理方针：

1、坚持“以人为本、预防为主”的艰苦管理工作方针。

2、严格落实各项卫生管理制度，积极主动做好疾病预防工作。

3、严格员工营地管理，搞好营地卫生管理，严防各类传染疾病的发生。

（三）环境管理方针：

1、遵守国家和地方政府的环境保护的法律、法规和文件。

2、采用新工艺新技术对污染源进行有效控制，减少有毒、有害物质的使用，提高废弃物的回收利用率。

3、加强管理，防止泄露对土地造成污染。

4、保护土地，降低能源和资源消耗。

二、HSE 管理目标

在本工程施工中我们争取实现：

（一）	安全目标：杜绝死亡、重伤事故。将人员控制在安全状态，做好预防、消除安全隐患，做好安全工作。

（二）	环保目标：实现施工生产无环境污染事故。

（三）	健康目标：

1、	防止施工中毒事故的发生。

2、	不发生传染性疾病。

3、	保护每名员工每天都能以良好的精神面貌投入到工程施工中。

三、项目组在施工期间坚持做到：

1、	依法建立健康、安全与环境管理体系，并保持有效运行。

2、	有效实施 HSE 管理体系，建立标准化工作场所，减少职业危害对员工的伤害，避免和减少事故的发生。

3、	坚持“预防为主“的原则,通过风险评价和风险管理,实施事故的超前控制。

4、	开展有效教育培训，全面提高员工素质。

5、	依据公司的方针，为实现健康、安全与环境目标，优化配置人力、物力、财力资源，实现 HSE 管理的可持续发展。

6、	关心职工健康，创造良好的作业环境。

第三节HSE 管理机构及职责

一、HSE 管理组织机构

建立项目 HSE 管理领导小组，加强对职工的 HSE 管理体系教育，落实安全生产责任制和安全管理目标。

组  长：考立龙    现场负责人：曹宏

成  员：陈  明    石贤民

二、HSE 管理规定：

1、进入现场作业人员必须经过 HSE 培训，掌握油田要害部位的各种规章制度和国家环保法律、法规要求。

2、HSE 现场监督人员要深入施工现场巡查值班，及时发现问题，采取措施排除故障，预防各种事故发生。

3、项目经理要做好 HSE 检查组织工作，做到四结合：项目部检查和施工队自检相结合；定期检查和不定期检查相结合；检查和安全教育相结合；检查和整改相结合。

4、加强施工关键环节的安全控制，重点做好六把关：车辆运行安全关，高空作业关，动火连头打压关，大件吊运关，防火防毒关。

三、HSE 岗位责任制

（一） 组长 HSE 岗位职责：

1、 负责审批项目健康、安全与环境方针、目标。

2、 负责审批项目 HSE 作业指导书、工作计划书。

3、 负责组织制定项目各岗位 HSE 职责。

4、 负责工程承包施工过程的 HSE 管理和监督。

5、 负责审批项目资源需求计划并组织实施。

6、 负责组织制定项目应急反应计划，并组织演习和突发事件的应急处理。

7、 负责项目发生的不符合纠正和预防。

8、 负责审批小事故、轻微事故的处理方案。

（二）现场负责人 HSE 职责：

1、 负责编制本单位年度 HSE 工作计划、培训计划，经领导审批后方可实施。

2、 负责内外部 HSE 信息的接收、处理与反馈。

3、 负责本单位风险评价和风险削减措施的实施监督和管理。

4、 负责建立本单位特种作业人员和特种设备档案。

5、 负责施工现场、营地的 HSE 监督检查及不符合的纠正、预防和效果验证。

6、 负责本单位事故管理及事故档案的建立。

7、 负责 HSE 体系文件、记录的保存、管理和处理。

（三）全体施工作业人员 HSE 职责

1、遵守国家、地方、企业有关法律法规及其他要求，严格按操作规程和 HSE 作业文件操作，拒绝违章指挥，有权制止并纠正他人的不安全行为。

2、严格按照 HSE 检查表的相关要求进行自检，发现自己不能消除的事故隐患，应立即向上如实汇报。

3、参与本岗位风险识别及不符合项的纠正和预防，熟悉和掌握本岗位风险和控制奉贤的措施。

4、参加本单位和上级组织的 HSE 知识、岗位技能、应急培训和演练，属于特种作业的必须持证上岗。

5、操作前认真检查设备，确保设备处于完好状态。

6、熟悉应急工作程序，发生事故时应严格按应急工作的程序执行。

第四节HSE 管理保证措施

一、施工现场安全保证措施

1、施工人员必须经过现场安全教育后，方可进入施工现场。施工现场禁止吸烟。

2、施工前对电焊机认真进行检查、试车，检查电源和开关，漏电保护器装置是否良好，导线不准有破损。

3、电源线、电焊导线不得随意乱拉，避免和钢丝绳、氧气瓶接触。

4、交叉作业现场必须有专一指挥，协调一致，现场监护。

5、在要害部位，必须由负责人指挥，施工措施审批后方可施工。

6、施工时，要求风大不动火，管线未扫干净不动火，周围有油污不动火，消防措施未落实不动火，安全监督员不到场不动火。

7、动火现场 5 米内必须做到无易燃物、无积水、无障碍物，便于紧急情况下施工人员迅速逃生，非动火人员不得进入施工现场。

8、施工现场做到工完、料净、场地清。

二、健康保证措施

1、进入现场人员必须劳动用品齐全。

2、进入现场作业人员要熟悉本次工作任务，开工前要进行事故预防培训学习，一旦发生事故，有应急措施和逃生方法、路线。

3、使用扳手和撬棍时，注意操作员的位置，搬运有毛刺的材料时要带手套。

4、所有参加施工人员严格禁止玩耍和打斗。

三、环境保护措施

1、设置临时垃圾存放场地，配备可清楚泄露的工具或材料。

2、施工设备杜绝跑、冒、滴、漏所造成的环境污染。

3、每道工序完工后，做到工完、料净、场地清。施工现场废料运到指定地点，并及时运走。

4、对生活垃圾和施工废料处理采用统一焚烧深埋方式，保护环境卫生清洁。

5、一旦造成污染事故应采取紧急措施，并及时和负责人、环保主管部门联系。

6、焊接过程中的焊头、焊渣等用专用容器进行回收，不得随地乱扔，以面对环境造成固体污染。